## Slide 1: DYNAMIX
AUTOMATION AND ENGINEERING
For today and tomorrow

## Slide 2: PRESENTAZIONE DEL SOFTWARE
PERCHE' NASCE DYNAMIX
-Necessità di rendere più efficiente la produzione
-Necessità di un monitoraggio complessivo e in tempo reale
-Riduzione delle responsabilità dell'operatore
-Interfaccia user friendly, semplice e intuitiva con lo scopo di dover formare meno l'operatore
-Software scalabile che si adatta a situazioni ed esigenze differenti

## Slide 3: MODELLO DI SVILUPPO ADOTTATO
Modello adottato: Unified Process
Perché?
Adeguato a processi evolutivi incrementali
Pilotato dai casi d'uso
Solida architettura
Incentrato su UML

## Slide 4: 1° FASE: IDEAZIONE
OBBIETTIVO: Definire una visione del progetto, gli obbiettivi e i principali requisiti capendo se il progetto è realizzabile
-Analisi del mercato e del contesto
-Analisi dei requisiti principali
-Analisi preliminare dei principali casi d'uso
-Produzione di un diagramma UML approssimativo dei principali casi d'uso
-Individuazione dei rischi
-Produzione di un documento di visione dettagliato del progetto

## Slide 5: CONCLUSIONE 1° FASE
Le conclusioni tratte sono state che:
-Il software trova spazio nel mercato
-I costi sono sostenibili
-I principali rischi sono trattabili
-Stesura di un piano approssimativa del progetto

## Slide 6: PIANO APPROSSIMATIVO
1° compito: collezionare documenti fondamentali per lo sviluppo quali: modello di dominio, modello dei casi d'uso e modello architetturale Tempo stimato per questo compito: 14 giorni
2° compito: realizzare una prima versione funzionante del sistema tramite lo sviluppo dei componenti e l'implementazione delle funzionalità previste Tempo stimato per questo compito: 14 giorni
3° compito: ultimare il prodotto tramite vari test, la correzione degli errori e l'aggiunta di eventuali requisiti mancanti ottenendo un software completo rilasciabile come beta Tempo stimato per questo compito: 7 giorni
4° compito: realizzare un prodotto ultimato e disponibile all'utente finale Tempo stimato per questo compito: 7 giorni

## Slide 7: 2° FASE: ELABORAZIONE
OBBIETTIVO: Analisi di dominio, dei casi d'uso, definizione dell'architettura e produzione della documentazione necessaria
-Analisi del dominio
-Analisi approfondita dei principali casi d'uso
-Elaborazione di un prototipo funzionante dell'architettura
-Produzione di un modello di dominio
-Produzione di un diagramma UML dei principali casi d'uso
-Produzione di un diagramma UML delle classi

## Slide 8: 3° FASE: COSTRUZIONE
OBBIETTIVO: Realizzazione del sistema
Pianificazione della produzione: Suddivisione in packages
Sviluppo dei componenti:
1° Iterazione: sviluppo delle componenti del package "model"
2° Iterazione: sviluppo delle componenti del package "controller"
Implementazione delle funzionalità:
1° Iterazione: implementazione delle funzionalità delle classi del package "model"
2° Iterazione: implementazione delle funzionalità delle classi del package "controller"
Classe "Main": package "main", sviluppo della classe "Main" e primo avvio del software

## Slide 9: TEST DEL PRODOTTO
OBBIETTIVO: Testare il prodotto
-Primi test tramite l'inserimento a codice dei valori di test
-Aggiunta di due package di supporto: "util" e "simulation" per l'aggiunta rispettivamente di una classe Timer e di classi utili alla simulazione delle funzionalità
-Aggiunta di un package "view" per la GUI: aggiunta di questo package contenente le classi per l'implementazione di una interfaccia grafica
-Test aggiuntivi e gestione delle exceptions

## Slide 10: 4° FASE: TRANSIZIONE
OBBIETTIVO: Passaggio dallo sviluppo alla produzione
-Ultimazione della GUI per l'utente finale (scopo: user friendly)
-Aggiunta di informazioni di servizio per il corretto utilizzo
-Aggiunta di messaggi di errore esplicativi
-Test finali

## Slide 11: CONCLUSIONI
Il software è stato completato con successo
Requisiti soddisfatti
Le tempistiche sono state più lunghe del previsto
Forte concentrazione sull'architettura
Mancano alcune sicurezze
Interfaccia grafica user friendly
Adattabile a future richieste del cliente